# 项目估计表

## 0. 基本信息

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目经理 |  |
| 规划小组成员 |  |
| 日期 |  |

## 1. 产品的WBS

提示：规划小组根据用户需求，分解产品的功能，制定产品的WBS。由于此处WBS仅用于项目估计而非用于系统设计，其细分程度由规划小组决定。

2. 产品规模估计

产品（系统）

子系统A

子系统B

子系统C

组件A1

组件A2

组件A3

组件B1

组件B2

组件B3

组件C1

组件C2

组件C3

提示：产品规模估计方法参见 [SPP-PROC-PP]。

| 产品的组件 | 新开发组件的规模 （代码行、类、文档页数） | 复用或自动生成的组件的规模 （代码行、类、文档页数） |
| --- | --- | --- |
| 组件1 |  |  |
| 组件2 |  |  |
| 组件3 |  |  |
| … |  |  |
| 规模总和 |  |  |

## 3. 工作量估计

提示：工作量估计方法参见 [SPP-PROC-PP]。

| 估计项目研发的工作量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估算公式 | 项目研发工作量 ≈ 新开发组件的规模 * 难度系数 / 人均生产率 |  |
| 新开发组件的规模 |  |  |
| 难度系数 |  |  |
| 人均生产率 |  |  |
| 项目研发工作量 |  | 细分： 需求开发工作量 ≈ 系统设计工作量 ≈ 编程工作量 ≈ 测试工作量 ≈ …… |
| 估计项目管理的工作量 |  |  |
| 估算公式 | 项目管理工作量 ≈ 项目研发工作量 * 比例系数 |  |
| 比例系数 |  |  |
| 项目管理工作量 |  | 细分： 项目规划工作量 ≈ 项目监控工作量 ≈ 需求管理工作量 ≈ 风险管理工作量 ≈ …… |
| 估计机构支撑的工作量 |  |  |
| 估算公式 | 机构支撑工作量 ≈ 项目研发工作量 * 比例系数 |  |
| 比例系数 |  |  |
| 机构支撑工作量 |  | 细分： 配置管理工作量 ≈ 质量保证工作量 ≈ 外包与采购工作量≈ 培训管理工作量 ≈ …… |

## 4. 成本估计

提示：规划小组估计人力资源成本、软硬件资源成本、商务活动成本等。

| 类别 | 细分、说明 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 人力资源成本 |  |  |
| 软硬件资源成本 |  |  |
| 商务活动成本 |  |  |
| … |  |  |
| 总成本 |  |  |