数据库变更管理	1

目的	1

角色与职责	1

启动准则	1

输入	1

主要步骤	1

[Step1] 数据库设计变更申请	1

[Step2] 审批数据库设计变更申请	1

[Step3] 更改数据库设计文档	2

[Step4] 重新进行数据库设计确认	2

输出	2

结束准则	2

度量	2

# 数据库变更管理

## 目的

- 铁路客票安全系统的数据库由设计部委派专人负责管理，以防止出现混乱。

- 修改“原数据库设计文档”中不正确的内容，产生新的数据库文档。

- 控制数据库文档和脚本的变更，防止发生混乱。

补充说明：本规程中的“原数据库设计文档”是指已经通过了评审并获得书面承诺的数据库设计文档。

## 角色与职责

- 设计部委派专人负责管理数据库，目前数据库管理项目的负责人为王雪晖

## 启动准则

- 某人（来自项目开发组或客户方）提出变更“原数据库设计”的申请。

## 输入

- “原数据库设计文档”

## 主要步骤

### [Step1] 数据库设计变更申请

- 数据库设计变更申请人撰写“数据库设计申请书”，递交给项目经理或客户方负责人。

- “数据库设计申请书”必须阐述：（1）变更原因；（2）变更的内容；（3）此变更对项目造成的影响。

### [Step2] 审批数据库设计变更申请

设计部、变更提出者的开发方负责人（项目经理）和数据库管理项目负责人共同审批“数据库设计变更申请书”：

- 如果任何一方不同意变更，则退回变更请求，项目按照“原数据库设计文档”执行。

- 如果双方都同意变更，转向 [Step3]。

### [Step3] 更改数据库设计文档

- 数据库管理员根据 [Step1] 和 [Step2] 更改“原数据库设计文档”和SQL脚本，产生新的数据库设计文档和SQL脚本。

### [Step4] 重新进行数据库设计确认

- 重新进行数据库设计评审，参见数据库设计确认规程中的 [Step2]。

- 重新获取书面的数据库设计承诺，参见需求确认规程中的 [Step3]。

## 输出

- 《数据库设计变更控制报告》

- 新的数据库设计文档

- 新的SQL脚本

## 结束准则

- 新的数据库设计文档已经被确认。

## 度量

- 数据库管理项目经理统计工作量。